个人发展规划网站期中设计报告

报告日期：2026-04-20

开发团队：田嘉禾、苏浩然、王鼎元、杨尹喆、夏祖祺、杨越博

代码仓库地址：【待搭建 Github 项目链接】

目　　录

1 项目概述与选题思路（初步构思）	3

1.1 项目背景与选题初衷	3

1.2 初步项目目标（待细化调整）	3

1.3 预估适用人群（初步划分）	3

2 系统架构初步选型思路	3

2.1 四层分层架构初步设想	4

2.1.1 前端展示层初步技术选型	4

2.1.2 后端业务层初步技术选型	4

2.1.3 数据持久层初步方案	4

2.1.4 AI 拓展服务层初步构想	4

2.2 接口风格初步规划	4

3 需求初步分析（未细化完善）	5

3.1 初步功能需求梳理	5

3.1.1 用户认证模块初步设想	5

3.1.2 仪表盘数据总览模块初步思路	5

3.1.3 课程与 GPA 管理模块初步规划	5

3.1.4 经历 / 成就 / 角色管理初步构思	5

3.1.5 AI 智能分析创新模块初步方案	5

3.1.6 系统配套辅助功能初步罗列	5

3.2 非功能需求初步预估	6

4 用例初步分析构思	6

4.1 系统参与角色初步划分	6

4.2 核心用例简单思路梳理	6

5. 系统静态设计初步方案	6

5.1 前端页面结构初步规划	6

5.2 数据库初步设计思路	7

6. 系统详细设计与团队分工初步安排	7

6.1 前后端开发初步设计思路	7

6.2 团队模块预分配方案	7

6.3 模块依赖初步预判	7

7. 核心业务流程时序初步设想	8

8. 预期功能实现效果（尚未开发完成）	8

9. 项目开发周期初步规划	8

9.1 整体工期预估	8

9.2 分阶段初步里程碑安排	8

9.3 进度偏差初步预判	9

10. 前期开发潜在问题预判与中期总结	9

10.1 预估开发难点与预备解决方案	9

10.2 期中阶段项目总结	9

1 项目概述与选题思路（初步构思）

1.1 项目背景与选题初衷

目前在校大学生缺少统一的线上成长记录工具，日常课程成绩、竞赛实习、获奖、学生工作信息分散记录，保研、求职整理材料耗时费力；同时学生无法直观了解自身综合竞争力，缺少针对性成长建议。 基于该现实痛点，团队初步确定开发一款面向大学生的个人发展规划网站，现阶段仅完成基础调研与选题确认，整体功能、细节实现方式仍在打磨完善，暂无完整可运行原型。

1.2 初步项目目标（待细化调整）

1. 搭建线上数据存储平台，统一收纳学生课程绩点、实习竞赛、荣誉奖项、学生职务等成长信息；

2. 初步实现多版本 GPA 自动计算，搭配简单图表展示学习变化趋势；

3. 预留 Excel/CSV 数据导入导出接口，方便学生备份、复用成长材料；

4. 接入大模型 AI 接口，初步实现个人能力分析、保研 / 就业竞争力简单评估；

5. 搭建基础账号登录鉴权体系，完成简单个人信息、系统基础配置功能。

1.3 预估适用人群（初步划分）

1. 访客未注册用户：仅开放登录、注册页面访问权限；

2. 在校学生：系统核心使用群体，预期开放全部数据录入、统计、AI 分析、数据导出功能。

2 系统架构初步选型思路

本项目初步确定采用前后端分离架构，计划划分四层结构开发，配套 MVC 基础开发模式，各类设计模式仅做初步规划，尚未落地编码验证。

2.1 四层分层架构初步设想

2.1.1 前端展示层初步技术选型

预估技术栈：Vue3 + Vite + Element Plus + Axios + ECharts 初步规划工作：页面组件化开发、基础交互、数据图表可视化、简单路由权限拦截、文件上传基础功能；整体页面拆分、组件复用方案仍在讨论调整。

2.1.2 后端业务层初步技术选型

预估技术栈：Spring Boot + MyBatis + JWT + Spring AI 计划采用 MVC 分层结构，各层职责初步划分：

1. Controller 层：接收前端请求、基础参数校验；

2. Service 层：封装 GPA 计算、AI 接口调用、数据组装等核心业务；

3. Mapper 层：对接 MySQL 完成基础增删改查； 初步计划使用工厂、策略、单例三种设计模式，分别用于统一返回格式、多标准 GPA 计算、全局工具类管理，具体实现逻辑待后续细化。

2.1.3 数据持久层初步方案

数据库暂定选用 MySQL8.0，规划使用 utf8mb4 字符集；初步设计 8 张核心业务表，表间一对多、一对一关联关系仅完成草稿梳理，索引、字段规范、外键约束尚未完整敲定。

2.1.4 AI 拓展服务层初步构想

计划基于 Spring AI 封装 Kimi 大模型接口，独立划分模块处理用户成长数据，手动构造提示词调用 AI 生成分析内容；AI 返回数据解析、存储逻辑仅完成初步思路，未进行联调测试。

2.2 接口风格初步规划

预期全站使用 RESTful API 规范，依靠 HTTP 不同方法区分增删改查，统一 JSON 数据交互；使用 JWT 实现无状态登录校验，接口参数、返回格式统一标准仍在设计中。

3 需求初步分析（未细化完善）

3.1 初步功能需求梳理

仅完成功能模块大类划分，每个模块内部细节、交互逻辑、异常处理均未完整细化。

3.1.1 用户认证模块初步设想

计划实现账号注册、登录、个人资料修改、密码修改、头像上传基础功能；密码采用 BCrypt 加密存储，登录下发 JWT 令牌，未登录用户拦截跳转登录页，具体校验规则待完善。

3.1.2 仪表盘数据总览模块初步思路

初步设想聚合用户全部成长数据，展示核心数据卡片、GPA 趋势图表、近期动态、AI 分析快捷入口；图表展示维度、数据统计规则尚未确定。

3.1.3 课程与 GPA 管理模块初步规划

支持课程信息录入、修改、删除；预留 4.0 制、5.0 制、百分制三套 GPA 计算规则切换功能；绩点趋势折线图仅做规划，分页筛选、数据校验规则待补充。

3.1.4 经历 / 成就 / 角色管理初步构思

分别记录实习竞赛经历、各级奖项、学生干部职务；支持上传证书、附件文件，时间线展示页面仅绘制简易草图，文件存储、预览功能未完成设计。

3.1.5 AI 智能分析创新模块初步方案

为本项目核心特色功能，初步规划多维度能力评估、竞争力打分、生成文字建议与雷达图；支持保存历史分析记录，AI 提示词结构、返回数据解析逻辑仍在调试构思。

3.1.6 系统配套辅助功能初步罗列

1. 系统设置：切换 GPA 计算标准、页面明暗主题、AI 分析开关；

2. 数据导入导出：Excel/CSV 批量导入导出课程、经历数据；

3. 通用文件上传：统一接口处理头像、证书、附件上传。

3.2 非功能需求初步预估

仅列出基础方向，无量化测试标准，后续开发阶段再细化：

1. 安全层面：密码加密、防 SQL 注入、文件格式校验、接口鉴权；

2. 性能层面：普通接口响应速度、AI 接口超时时间、页面加载速度仅预估大致范围；

3. 兼容性：适配主流电脑浏览器；

4. 可拓展性：预留新增 GPA 规则、AI 分析维度的拓展空间。

4 用例初步分析构思

4.1 系统参与角色初步划分

1. 访客：未登录用户，仅可注册、登录；

2. 学生用户：登录后使用全部业务功能。

4.2 核心用例简单思路梳理

仅梳理 4 个核心业务用例大致流程，异常分支、边界条件未完整覆盖：

1. UC01 用户注册：访客填写账号信息，后端校验唯一性，加密存入数据库；

2. UC02 用户登录：账号密码校验，下发 JWT 令牌；

3. UC03 AI 智能分析：读取用户全部成长数据，调用 AI 生成报告并保存；

4. UC04 GPA 自动计算：读取课程成绩，匹配对应计算规则算出绩点。 完整用例图、全部业务用例清单尚未绘制完成。

5. 系统静态设计初步方案

5.1 前端页面结构初步规划

确定 Vue3 单页应用基础目录结构，划分登录、仪表盘、课程、AI 分析等页面文件夹；全局布局、仪表盘、AI 分析页面仅绘制简易文字框架草图，无完整视觉原型，页面交互细节待完善。

5.2 数据库初步设计思路

1. ER 模型：以用户表为核心，与其余 7 张业务表建立关联，实体关系仅草稿版；

2. 八大核心数据表：仅梳理每张表核心存储内容，完整字段、主键、外键、索引未完成设计；

3. 数据库规范：初步确定字符集、统一创建 / 更新时间字段，JSON 字段存储半结构化数据的方案待验证。

6. 系统详细设计与团队分工初步安排

6.1 前后端开发初步设计思路

1. 后端 MVC 分层职责、公共工具类（统一返回、JWT、全局异常、文件工具）仅完成命名与功能定位，代码未编写；接口规范、分页参数、文件上传格式仅初步约定；

2. 前端组件封装、Pinia 全局状态、路由拦截、XSS 过滤仅确定开发思路，未落地实现。

6.2 团队模块预分配方案

团队共 6 人，预先划分负责模块，仅确定分工方向，模块开发进度、联调节点未细化：

1. 田嘉禾：项目基础架构、用户认证、仪表盘；

2. 苏浩然：课程、GPA 计算模块；

3. 王鼎元：经历、角色管理模块；

4. 杨尹喆：成就、系统设置模块；

5. 夏祖祺：AI 分析、数据导入导出、文件上传；

6. 杨越博：整体测试、bug 修复、文档整理、项目部署。

6.3 模块依赖初步预判

底层架构、登录认证为所有模块基础；课程、经历、成就、设置模块相互独立；AI 分析、数据导出依赖全部基础业务模块读取数据；测试优化覆盖全系统，仅为初步预判，实际依赖关系待开发中调整。

7. 核心业务流程时序初步设想

仅梳理用户登录、AI 分析、GPA 计算三大核心流程文字交互逻辑，标准时序图未完整绘制，流程异常分支、重试机制未补充设计。

1. 用户登录：前端提交账号密码→后端校验数据库→生成 JWT 返回，后续请求携带令牌鉴权；

2. AI 智能分析：用户提交分析请求→后端查询全量用户数据→调用 Kimi 接口→解析保存报告返回前端；

3. GPA 计算：用户选择计算标准→后端读取课程数据→匹配算法计算绩点返回。

8. 预期功能实现效果（尚未开发完成）

现阶段仅完成方案设计，无可运行系统，所有功能均为预期目标，存在较多不确定开发难点：

1. 用户认证与仪表盘：预期完成注册登录、个人资料修改，首页聚合展示成长数据；

2. 课程与 GPA 模块：预期实现课程管理、多标准绩点计算、趋势图表；

3. 经历、成就、角色管理：预期完成数据增删改查、证书附件上传；

4. AI 智能分析：预期打通大模型调用链路，生成可视化分析报告；

5. 数据导入导出、系统设置：预期实现批量数据处理、系统自定义配置。

整体系统预期优势仅为理论设想：模块化低耦合、JWT 安全鉴权、AI 个性化分析、数据可视化导出，实际运行效果待开发完成后验证。

9. 项目开发周期初步规划

9.1 整体工期预估

总预估开发周期 7 天，计划时间：2026-04-22 ~ 2026-04-28，为前期预估时间表，存在延期风险。

9.2 分阶段初步里程碑安排

表格

| 阶段 | 预估周期 | 预期产出 | 完成情况（期中） |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与项目初始化 | Day1 | 需求初稿、前后端基础骨架、分工方案 | 已完成 |
| 数据库与公共基础设施搭建 | Day2 | 数据库表草稿、公共工具基础代码、登录页面雏形 | 部分完成，数据表未完善 |
| 基础业务模块并行开发 | Day3 | 课程、经历、成就、角色前后端基础代码 | 未启动完整开发 |
| 拓展模块开发 | Day4 | GPA 计算、仪表盘、导入导出基础接口 | 未开发 |
| AI 模块开发 + 全模块联调 | Day5 | AI 接口调用、前后端接口联调 | 未开发 |
| 全功能测试、Bug 修复、性能优化 | Day6 | 问题清单、系统优化 | 未开发 |
| 项目收尾、文档整理、演示准备 | Day7 | 完整设计文档、可运行演示项目 | 未开发 |

9.3 进度偏差初步预判

期中阶段仅完成需求调研、架构选型、分工分配、数据库草稿搭建，业务功能代码均未开发；预判 AI 第三方接口调用、前端图表渲染、多标准 GPA 计算会出现开发卡顿，可能出现工期延后，预备预留半天缓冲调试时间。

10. 前期开发潜在问题预判与中期总结

10.1 预估开发难点与预备解决方案

现阶段未实际编码，仅提前预判可能出现的开发障碍，预备基础解决思路，具体落地效果未知：

表格

| 预估问题 | 预备解决方案思路 |
| --- | --- |
| AI 大模型接口响应速度慢，容易超时 | 延长前端请求超时时间，增加异常捕获提示 |
| GPA 数值过大导致图表展示异常 | 前端对图表数据做归一化处理 |
| AI 返回 HTML 内容存在安全风险 | 增加前端 XSS 过滤工具，过滤危险标签 |
| JWT 登录状态异常、用户信息串号 | 拦截器执行结束清空本地线程存储数据 |
| 前后端 JSON 字段格式不统一 | 提前统一接口文档，规范实体类 JSON 结构 |

10.2 期中阶段项目总结

截至期中节点，本项目仅完成前期调研、选题论证、整体架构初步选型、功能需求草稿梳理、团队分工预分配、项目开发周期规划等基础准备工作，尚未开展大规模业务代码开发，无完整可运行系统原型。

项目核心创新点为集成 AI 大模型实现学生个人发展智能分析，区别于传统单纯成绩管理系统，但 AI 模块的接口对接、提示词设计、报告解析等核心难点尚未落地验证。团队采用模块化并行开发思路，提前划分各成员负责模块，降低后期开发耦合度。

现阶段存在较多待完善内容：数据库完整字段设计、前端页面原型绘制、完整接口规范文档、详细用例与时序图、各模块交互边界规则等。后续开发阶段将按照预设工期，分模块逐步完成编码、联调、测试，同时持续优化现有设计方案，及时调整前期构思中不合理的功能逻辑。

后续可拓展方向仅做简单设想：简历 PDF 导出、多用户数据分享、新增高校绩点换算模板等，暂不纳入本期开发范围。